**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

LẦN 1

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 1 Mã nhóm: 1

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn |  |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn |  |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn |  |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn |  |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn |  |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Thực hiện PA0 (Mô tả dự án).
2. Lên kế hoạch, phân công công việc cho tuần sau.

Địa điểm: Google Meet

Thời gian bắt đầu: Thời gian kết thúc:

# Kết quả buổi họp

Sau buổi họp, nhóm đã thống nhất với nhau các điều sau:

* Giới thiệu dự án:
  + Ý tưởng: Website tìm kiếm, tuyển dụng việc làm (Job Hiring Web).
  + Lý do tại sao phần mềm xứng đáng để phát triển:
    - Nhu cầu tìm kiếm, tuyển dụng ngày càng cao; nhiều nguồn tuyển dụng không uy tín gây khó khăn cho các ứng viên.
    - Thuận tiện cho ứng viên dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, giảm thiếu thời gian, chi phí đi lại.
    - Truyền thông của các công ty trên các mạng xã hội không thể đến hết người tuyển dụng.
    - Nhà tuyển dụng tiếp cận được nguồn ứng viên dồi dào, không giới hạn thời gian, không gian sử dụng website.
* Người dùng và môi trường mục tiêu:
  + Người dùng ứng dụng là: Mọi người (đặc biệt là nhà tuyển dụng và các ứng viên tìm việc).
  + Họ sẽ sử dụng môi trường:
    - Thiết bị: Mọi thiết bị có thể sử dụng được trình duyệt web.
    - Hệ điều hành: Mọi hệ điều hành có thể sử dụng được trình duyệt web.
* Các tính năng chính:
  + Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất: Phân biệt nhà tuyển dụng và ứng viên tìm việc.
  + Thông tin của mỗi trang nhà tuyển dụng và ứng viên.
  + Chức năng tìm kiếm, lọc: Các thông tin có trên website (ứng viên tìm, lọc việc và nhà tuyển dụng tìm, lọc ứng viên theo nhiều điều kiện).
  + Chức năng liên hệ, trao đổi giữa nhà tuyển dụng với ứng viên.
  + Hiển thị top những nhà tuyển dụng và ứng viên.
  + Chức năng của ứng viên:
    - Đánh giá nhà tuyển dụng.
    - Đăng ký theo mẫu nhà tuyển dụng cung cấp.
    - Quản lý danh sách hồ sơ đã ứng tuyển.
    - Báo cáo nếu tin tuyển dụng không chính xác.
  + Chức năng của nhà tuyển dụng:
    - Đăng và điều chỉnh thông tin tuyển dụng.
    - Quản lý danh sách hồ sơ ứng viên nộp vào.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ …/…/2022 đến …/…/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 24/10/2022 đến 30/10/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Nếu gặp mặt trực tiếp: chụp hình cuộc họp, upload file thu âm lên Cloud, ghi Link share vào đây.*

*Nếu online qua các ứng dụng: chụp hình màn hình các đoạn hội thoại, thu âm upload lên cloud và ghi Link share vào đây*