**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**LẦN 2**

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 10/2022

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 1 Mã nhóm: 1

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Xem qua kế hoạch phát triển dự án (SDP) mà Project Manager đã soạn và góp ý.
2. Lên kế hoạch, phân công công việc cho buổi họp kế tiếp.

Địa điểm: Google Meet

Thời gian bắt đầu: 20h (26/10/2022) Thời gian kết thúc: 21h30 (26/10/2022)

# Kết quả buổi họp

Sau buổi họp, nhóm đã thống nhất với nhau các điều sau:

* Thống nhất được kế hoạch phát triển dự án (SDP).
* Các thành viên sẽ tự chuẩn bị ý tưởng cho các mục trong Vision Document để buổi họp kế tiếp cùng làm.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 20/10/2022 đến 26/10/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá** |
| 1 | Dương Minh Hiếu | Thiết kế logo web | Đã hoàn thành và chốt version 3 | Không có | 100% |
| 2 | Trần Gia Bảo | Soạn kế hoạch phát triển dự án | Đã soạn xong các mục chính | Một số mục cần thống nhất với nhóm | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 27/10/2022 đến 01/11/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Cả nhóm | Nghĩ ý tưởng cho Vision Document | 26/10/2022 | 30/10/2022 | Chuẩn bị đầy đủ các mục để trong buổi họp kế tiếp soạn xong Vision Document |
| 2 | Trần Gia Bảo | Trình bày lại các tài liệu đã soạn | 30/10/2022 | 01/11/2022 | Các tài liệu được trình bày một cách dễ đọc |
| 3 | Trần Gia Bảo | Soạn Weekly Report cho Sprint 1 | 30/10/2022 | 01/11/2022 | Hoàn thành một cách đầy đủ bản Weekly Report cho Sprint 1 |

1. **Minh chứng cuộc họp**

Link record buổi họp:[*https://drive.google.com/file/d/1-fxVWsg5XMwCkN9S0u-hGSAPHe97vdmx/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1-fxVWsg5XMwCkN9S0u-hGSAPHe97vdmx/view?usp=sharing)