**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**LẦN 5**

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 11/2022

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 1 Mã nhóm: 1

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Team BA và Designer báo cáo tiến độ.
2. Lên kế hoạch, phân công công việc cho buổi họp kế tiếp.

Địa điểm: Google Meet

Thời gian bắt đầu: 20h30 (14/11/2022) Thời gian kết thúc: 21h15 (14/11/2022)

# Kết quả buổi họp

Sau buổi họp, nhóm đã thống nhất với nhau các điều sau:

* Chốt được một số mục mà team BA cần bàn lại với team.
* BA chốt được tài liệu Use-case Specs.
* Designer sẽ dựa trên các tài liệu của BA để tiến hành thiết kế các trang web.
* Tester xem trước và chuẩn bị cho tài liệu kiểm thử.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 08/11/2022 đến 14/11/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá** |
| 1 | Trần Gia Bảo | Tiếp tục hiệu chỉnh tài liệu SDP, Vision Document | Hoàn thành | Không | 100% |
| 2 | Team BA | Vẽ lại một số use-case và phân tích các use-case đó | Hoàn thành | Không | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 15/11/2022 đến 21/11/2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Team BA | Vẽ lại một số use-case và phân tích các use-case đó | 15/11/2022 | 21/11/2022 | Hoàn thiện PA2 |
| 2 | Team Designer | Tiến hành thiết kế các giao diện theo tài liệu của BA | 15/11/2022 | 21/11/2022 | Hoàn thiện được một số giao diện của web |
| 3 | Team Tester | Xem qua và chuẩn bị trước tài liệu kiểm thử | 15/11/2022 | 21/11/2022 | Biết hướng làm tài liệu kiểm thử |

1. **Minh chứng cuộc họp**

Link record buổi họp: [*https://drive.google.com/file/d/1BVTYsG\_rLnsFUT4P\_v3AwhBNYaMxTEOf/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1BVTYsG_rLnsFUT4P_v3AwhBNYaMxTEOf/view?usp=sharing)