**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

20/10/2022 – 02/11/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 10/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 1 (từ 20/10/2022 đến 01/11/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Thiết kế logo web | 30/10/2022 | Dương Minh Hiếu | 100% |
| 2 | Soạn kế hoạch phát triển dự án (SDP) | 31/10/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |
| 3 | Nghĩ ý tưởng cho Vision Document | 30/10/2022 | Cả nhóm | 100% |
| 4 | Tinh chỉnh lại các file tài liệu đã soạn | 01/11/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |
| 5 | Soạn báo cáo Sprint 1 | 01/11/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Các tài liệu trong PA1 sau khi được tinh chỉnh cách trình bày lại sẽ được gửi lên Slack của nhóm để các thành viên xem qua trước khi nộp lên Moodle.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 2 (từ 02/11/2022 đến 15/11/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu SDP, Vision Document | 08/11/2022 | Trần Gia Bảo |
| 2 | Soạn tài liệu Specs | 15/11/2022 | Lê Phước Đôn |
| 3 | Soạn Use-case Model | 15/11/2022 | Lê Phước Đôn |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 2 | 15/11/2022 | Trần Gia Bảo |