**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

02/11/2022 – 08/11/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 11/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 1 (từ 02/11/2022 đến 08/11/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Hiệu chỉnh Tài liệu SDP, Vision | 08/11/2022 | Trần Gia Bảo | 0% |
| 2 | Vẽ Use-case Model | 08/11/2022 | Team BA | 100% |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 2.1 | 08/11/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Tài liệu SDP, Vision cho đến ngày 08/11/2022 chưa được GV đề xuất chỉnh sửa gì nên chưa thể làm được.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 2 (từ 09/11/2022 đến 15/11/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu SDP, Vision Document | 15/11/2022 | Trần Gia Bảo |
| 2 | Soạn tài liệu Specs | 15/11/2022 | Lê Phước Đôn |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 2.2 | 15/11/2022 | Trần Gia Bảo |