**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

16/11/2022 – 22/11/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 11/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 2 (từ 16/11/2022 đến 22/11/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Hiệu chỉnh Tài liệu đặc tả Use-case | 23/11/2022 | Lê Phước Đôn | 100% |
| 2 | Vẽ Class Diagram | 23/11/2022 | Team BA | 80% |
| 3 | Thiết kế các giao diện | 23/11/2022 | Team Designer | 50% |
| 4 | Chuẩn bị trước một số nội dung trong Kế hoạch kiểm thử | 23/11/2022 | Team Tester | 10% |
| 5 | Soạn báo cáo Sprint 3.1 | 23/11/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Class Diagram đang còn được hoàn thiện thêm.
* Giao diện chỉ vừa thiết kế xong cho người dùng là Nhà tuyển dụng.
* Vì chưa nắm rõ phần kiểm thử cần những gì nên chưa bắt đầu soạn Kế hoạch, vẫn đang còn tìm hiểu thêm.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 2 (từ 23/11/2022 đến 29/11/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Hoàn thiện Class Diagram | 29/11/2022 | Team BA |
| 2 | Thiết kế thêm giao diện | 29/11/2022 | Team Designer |
| 3 | Soạn tài liệu Software Architecture | 29/11/2022 | Team Designer |
| 4 | Tìm hiểu thêm về các công cụ kiểm thử tự động | 29/11/2022 | Team Tester |
| 5 | Soạn báo cáo Sprint 3.2 | 29/11/2022 | Trần Gia Bảo |