**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

23/11/2022 – 29/11/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 11/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 2 (từ 23/11/2022 đến 29/11/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Hoàn thiện Class Diagram | 29/11/2022 | Team BA | 100% |
| 2 | Thiết kế thêm giao diện | 29/11/2022 | Team Designer | 80% |
| 3 | Soạn tài liệu Software Architecture | 29/11/2022 | Team Designer | 100% |
| 4 | Tìm hiểu thêm về các công cụ kiểm thử tự động | 29/11/2022 | Team Tester | 100% |
| 5 | Soạn báo cáo Sprint 3.2 | 29/11/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Một số giao diện chính đã hoàn thành, nhóm đang còn xem xét thêm khả năng phải tạo thêm các giao diện mới khác để thiết kế.
* Các tài liệu trong PA3 sau khi được tinh chỉnh cách trình bày lại sẽ được gửi lên Slack của nhóm để các thành viên xem qua trước khi nộp lên Moodle và tải lên git.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 2 (từ 30/11/2022 đến 06/12/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture | 06/12/2022 | Team Designer |
| 2 | Hoàn thiện thiết kế các giao diện | 06/12/2022 | Team Designer |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 4.1 | 06/12/2022 | Trần Gia Bảo |