**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

07/12/2022 – 13/12/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 12/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 4 (từ 07/11/2022 đến 13/12/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture | 13/12/2022 | Team Designer | 100% |
| 2 | Hoàn thiện thiết kế các giao diện | 13/12/2022 | Team Designer | 85% |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 4.1 | 13/12/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |
| 4 | Code các giao diện đã được thiết kế | 13/12/2022 | Hồ Duy Bảo | 50% |
| 5 | Soạn tài liệu UI Prototype | 13/12/2022 | Hồ Xuân Quang | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Team Designer đang hoàn thiện phần thiết kế giao diện cho Admin.
* Các tài liệu trong PA4 sau khi được tinh chỉnh cách trình bày lại sẽ được gửi lên Slack của nhóm để các thành viên xem qua trước khi nộp lên Moodle và tải lên git.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 5 (từ 14/12/2022 đến 20/12/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Code các giao diện đã được thiết kế | 20/12/2022 | Hồ Duy Bảo |
| 2 | Tiến hành lập trình theo mô hình MVC | 20/12/2022 | Team Developer |
| 3 | Soạn tài liệu kiểm thử | 20/12/2022 | Team Tester |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 5.1 | 20/12/2022 | Trần Gia Bảo |