**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

30/11/2022 – 06/12/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 12/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 3 (từ 30/11/2022 đến 06/12/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture | 06/12/2022 | Team Designer | 100% |
| 2 | Hoàn thiện thiết kế các giao diện | 06/12/2022 | Team Designer | 80% |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 4.1 | 06/12/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Hiện tại PA3 chưa được chấm điểm nên Team Designer sẽ thực hiện phần 5 6 trong tài liệu Software Architecture.
* Vì ảnh hưởng từ các buổi kiểm tra của các môn học khác nên Team Designer hiện tại chưa thiết kế thêm được. Tuy nhiên nếu xét đến tiến độ hiện tại thì vẫn có thể chấp nhận được.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 3 (từ 07/12/2022 đến 13/12/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture | 13/12/2022 | Team Designer |
| 2 | Hoàn thiện thiết kế các giao diện | 13/12/2022 | Team Designer |
| 3 | Soạn báo cáo Sprint 4.2 | 13/12/2022 | Trần Gia Bảo |
| 4 | Code các giao diện đã được thiết kế | 13/12/2022 | Hồ Duy Bảo |
| 5 | Soạn tài liệu UI Prototype | 13/12/2022 | Hồ Xuân Quang |