**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

14/12/2022 – 20/12/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 12/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 5 (từ 14/12/2022 đến 20/12/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Code các giao diện đã được thiết kế | 20/12/2022 | Hồ Duy Bảo | 75% |
| 2 | Tiến hành lập trình theo mô hình MVC | 20/12/2022 | Team Developer | 20% |
| 3 | Soạn tài liệu kiểm thử | 20/12/2022 | Team Tester | 100% |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 5.1 | 20/12/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Vì ảnh hưởng kiểm tra của các môn khác nên giao diện vẫn chưa được code xong, tuy nhiên số giao diện hoàn thành cũng đủ để phân công lập trình backend.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 5 (từ 21/12/2022 đến 27/12/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Code các giao diện đã được thiết kế | 27/12/2022 | Hồ Duy Bảo |
| 2 | Tiến hành lập trình theo mô hình MVC theo phân công chi tiết trên Trello | 27/12/2022 | Team Developer |
| 3 | Soạn Test Case | 27/12/2022 | Team Tester |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 5.2 | 27/12/2022 | Trần Gia Bảo |