**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**Weekly Report**

21/12/2022 – 27/12/2022

A picture containing logo

Description automatically generated

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 12/2022

**Weekly Report**

# Thông tin chung

Tên nhóm: *Nhóm 1* Tên đồ án: *Job Hiring Web*

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120420 | Hồ Xuân Quang | 20120420@student.hcmus.edu.vn | Designer, Tester |
| 2 | 20120433 | Hồ Duy Bảo | 20120433@student.hcmus.edu.vn | Developer |
| 3 | 20120434 | Trần Gia Bảo | 20120434@student.hcmus.edu.vn | Project Manager, Business Analyst, Developer |
| 4 | 20120456 | Lê Phước Đôn | 20120456@student.hcmus.edu.vn | Business Analyst, Tester |
| 5 | 20120474 | Dương Minh Hiếu | 20120473@student.hcmus.edu.vn | Designer, Developer |

# Bảng đánh giá công việc trong Sprint 5 (từ 21/12/2022 đến 27/12/2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** | **Đánh giá** |
| 1 | Code các giao diện đã được thiết kế | 27/12/2022 | Hồ Duy Bảo | 100% |
| 2 | Tiến hành lập trình theo mô hình MVC theo phân công chi tiết trên Trello | 27/12/2022 | Team Developer | 90% |
| 3 | Soạn Test Case | 27/12/2022 | Team Tester | 100% |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 5.2 | 27/12/2022 | Trần Gia Bảo | 100% |

# Các vấn đề và ảnh hưởng

* Một phần chức năng sẽ được hoàn thiện hơn sau khi cả nhóm kiểm thử xong.
* Các tài liệu trong PA5 sau khi được tinh chỉnh cách trình bày lại sẽ được gửi lên Slack của nhóm để các thành viên xem qua trước khi nộp lên Moodle và tải lên git.

# Bảng phân công công việc cho Sprint 6 (từ 28/12/2022 đến 05/01/2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thời hạn** | **Người phụ trách** |
| 1 | Tiến hành kiểm thử và ghi kết quả vào Test case | 05/01/2022 | Toàn bộ |
| 2 | Tinh chỉnh chức năng đã được kiểm thử (nếu có lỗi) | 05/01/2022 | Team Developer |
| 3 | Viết một đoạn văn dài 50 - 200 từ trả lời câu hỏi trong PA6 | 05/01/2022 | Toàn bộ |
| 4 | Soạn báo cáo Sprint 6 | 05/01/2022 | Trần Gia Bảo |
| 5 | Soạn slide và chuẩn bị bài thuyết trình để demo sản phẩm | 05/01/2022 | Toàn bộ |